|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Hemos cumplido la mayoría de las actividades planificadas, aunque algunas se han extendido más de lo previsto en la carta Gantt, especialmente las de desarrollo. Nos ayudó tener los objetivos y requerimientos claros desde el inicio y trabajar con una metodología ágil, que nos permitió revisar los avances de forma periódica. Las principales dificultades fueron subestimar el tiempo de algunas tareas técnicas y coordinar horarios entre los integrantes por la carga académica y personal.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Repriorizamos las actividades para enfocarnos primero en lo esencial del proyecto y dejar para después las funcionalidades secundarias. También dividimos las tareas más grandes en partes más pequeñas, para estimar mejor los tiempos y detectar los problemas a tiempo. Además, acordamos instancias de comunicación más frecuentes para mantenernos alineados

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evaluamos nuestro trabajo de forma positiva. Destacamos el compromiso del grupo, la claridad del objetivo del proyecto y la base técnica que hemos logrado construir. Para mejorar, necesitamos ser más realistas al estimar los tiempos, documentar los avances con más constancia y dedicar más horas al desarrollo

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Nuestra principal inquietud es si el alcance actual es adecuado para el tiempo que queda. Le preguntaríamos al docente qué aspectos considera indispensables para cumplir con lo esperado en la etapa final y si recomienda ajustar el alcance

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Sí, creemos que conviene hacer algunos ajustes para equilibrar mejor la carga de trabajo, sobre todo en las tareas técnicas. También surgieron nuevas actividades que debemos asignar, como pruebas del sistema, documentación y preparación de la presentación final

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Evaluamos el trabajo en grupo de forma positiva. Destacamos la buena comunicación, la disposición a apoyarnos y que cada integrante aporta desde sus fortalezas. Podríamos mejorar la constancia en el cumplimiento de los plazos internos y la distribución de tareas, para que la carga no se concentre en pocas personas