Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

}

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Nixy Silva Cristobal Muñoz Leonardo Figueroa |
| --- | --- |
| Rut | 21.301.948 -1 20.569.179-0 20.912.846-2 |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | Padre Alonso de Ovalle |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | Rumbo SIMCE |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de Software, bases de datos, desarrollo front end y back end, gestión de proyectos. |
| Competencias | Diseñar y generar soluciones de software innovadoras y de calidad, diseñar soluciones que permitan resolver los requerimientos de información en el contexto de las organizaciones, desarrollar proyectos de software innovadores para plataformas y dispositivos móviles, Evaluar y gestionar proyectos en su área de especialización profesional durante todo el ciclo de vida. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | Nuestro proyecto aborda una idea de nuestro cliente Triskel Edu, enfocada en el correcto desarrollo académico de los estudiantes chilenos, supliendo la poca individualización que tienen los actuales métodos de enseñanza. La situación que abordamos se encuentra en Chile y afecta directamente a colegios y establecimientos educacionales de básica, así como a los estudiantes y sus apoderados y profesores. Desde el punto de vista desde nuestro contexto laboral, esta aplicación cubre gran parte de los conocimientos y competencias que desarrollamos a lo largo de nuestra carrera, como el uso de bases de datos integradas en aplicaciones, es desarrollo front end y back end, el diseño UX/UI y lo que consideramos más importante, un constante feedback de nuestro cliente, quien evalúa constantemente el desarrollo del proyecto para asegurarse que todo vaya correctamente |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | El proyecto aborda desarrollar nuestra aplicación móvil Rumbo SIMCE, que es un entorno de práctica adaptativa de matemática para estudiantes próximos a rendir su primer SIMCE, basada en el método Kumon y alineada con el temario oficial del Ministerio de Educación. La aplicación convierte la preparación para el SIMCE en un recorrido por un mapa de islas guiado por Toko, un cóndor que acompaña al estudiante. Este completa misiones de poca duración (unos 5 a 8 minutos) y luego el sistema corrige cada respuesta en tiempo real, ajustando la dificultad de la siguiente pregunta según el desempeño logrado por cada usuario, y cuando detecta un error recurrente, reexplica el concepto con una estrategia distinta. Los ejercicios se generan antes del despliegue a partir de plantillas, y luego son diversificados mediante un modelo de inteligencia artificial sin embargo la revisión de los resultados es realizada por la misma aplicación, por lo que una vez cargados los ejercicios esta ya no depende de otros servicios externos para ser ejecutada. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto toma diversas partes de las competencias que hemos desarrollado a lo largo de nuestra instancia en ingeniería en informática, tales como el desarrollo de proyectos completos, gestionando su planificación, desarrollo y despliegue con la supervisión de un cliente externo. La construcción de bases de datos que almacenan los registros de los resultados obtenidos por los usuarios de la aplicación que luego con compartidos con los apoderados, o el mismo desarrollo de la aplicación ocupando tecnologías adecuadas, incluyendo el diseño UX/UI de la aplicación para hacerla amable para un público infantil. |
| Relación con los intereses profesionales | Nuestros intereses profesionales son diversos, sin embargo, todos coincidimos en que nos apasiona el desarrollo de software, y llevarlo a cabo mediante una aplicación móvil usando bases de datos e inteligencia artificial, es una idea que nos gusta bastante puesto que ya tenemos experiencia haciéndolo. Rumbo SIMCE además tiene una carga simbólica, puesto que no solamente es un proyecto enfocado en las ganancias que pueda generar, sino que es un proyecto enfocado en generar un aporte real a la sociedad, ayudando a niños con sus estudios para formar su futuro, lo cual nos llena de orgullo como desarrolladores. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | Nuestro proyecto se desarrollará en dieciocho semanas, distribuidas en tres fases. Contamos con un alcance prudente con el fin de poder llevar a cabo todo el proyecto en este tiempo, por lo que para el MVP tendremos: Un nivel escolar completo, con dos de los cinco ejes curriculares. El trabajo se organiza en sprints de tres semanas, con una carga uniforme y repartida entre nuestros tres integrantes, con el fin de intentar evitar la concentración de esfuerzo al cierre del semestre. Para la realización del proyecto usaremos nuestros equipos personales, un teléfono Android para pruebas de despliegue y nuestras cuentas de GitHub. En cuanto a los factores externos que afectan el desarrollo del proyecto los hemos dividido en dos partes: Los que facilitan su desarrollo: el contenido curricular ya está definido en un documento público del Ministerio de Educación, por lo contamos con una guía clara en cuanto a esto, además nuestro el cliente está disponible para validar avances para no desvirtuarnos de su visión del proyecto y finalmente, por cuestiones de desarrollo de proyectos anteriores, nuestro equipo se ha enfrentado a desafíos anteriores ocupando las tecnologías de desarrollo, por lo que no llegamos sin experiencia. Factores externos que dificultan su desarrollo: la disponibilidad del cliente ha sido un poco irregular, dado que se ha encontrado ocupado una gran parte del desarrollo del proyecto. Además, nos enfrentamos a la amenaza de que el volumen del banco de ejercicios cambie, con un eventual cambio en los contenidos estipulados por el ministerio de educación para el SIMCE. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | El principal objetivo del proyecto es desarrollar una aplicación móvil para estudiantes de la enseñanza básica que vayan a enfrentarse a su primer SIMCE de cuarto básico, la cual está basada en el método Kumon y ofrece una vía de aprendizaje divertida y personalizada. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | Convertir los objetivos de aprendizaje indicados por el ministerio de educación en niveles de progresión lúdicos. Construir un banco de ejercicios a partir de plantillas paramétricas, diversificado mediante un modelo de lenguaje y validado antes de su publicación. Implementar un motor de ajuste de dificultad basado en umbrales de dominio por objetivo de aprendizaje. Desarrollar un panel de seguimiento que muestre el avance del estudiante por objetivo de aprendizaje. Validar el funcionamiento del prototipo con nuestro cliente para obtener su aprobación final. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Ocuparemos Scrum como metodología de trabajo, adaptado a las condiciones de la asignatura. La elección responde a que los requerimientos se irán precisando junto con el cliente, por lo que nos conviene entregar incrementos funcionales y validarlos constantemente con este antes que cerrar un diseño completo y arriesgarnos a que no sea aprobado finalmente. Trabajaremos en sprints de tres semanas (sujeto a disponibilidad del cliente). Cada sprint comienzará con una planificación en la que se seleccionan elementos del product backlog, y termina con una revisión del incremento junto al cliente. Esto en lugar de las reuniones diarias que suelen hacerse dado que no es viable considerando la situación del cliente y nuestra propia disponibilidad. Al final de cada sprint, el código deberá ser revisado por nosotros y deberá pasar las pruebas ejecutadas y estará acompañado por documentación actualizada. El cliente, Triskel Edu, actuará como el Product Owner al ser el dueño original de la idea y portador de la visión final de la aplicación.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Acta de levantamiento de requerimientos | Documento firmado por el cliente con el alcance aprobado y los requerimientos funcionales priorizados. | Demuestra que el proyecto responde a una necesidad validada por la organización y no a un supuesto del equipo. |
| Avance | Modelo entidad-relación y diagrama de arquitectura | Diseño del modelo de datos y de los componentes del sistema, con su justificación. | Da cuenta del diseño de un modelo de datos escalable, base de la adaptación y de los reportes. |
| Avance | Plan de pruebas | Casos de prueba funcionales y de contenido, con criterios de aceptación. | Evidencia el diseño de pruebas de validación conforme a buenas prácticas de la industria. |
| Final | Repositorio en GitHub con Informe final y presentación al cliente | Documentación de la API y archivo instalable de la aplicación junto con el documento del proyecto y presentación de cierre ante Triskel Edu. | Demuestra la construcción e integración de la solución y la sistematización del proceso de desarrollo. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Competencia o unidad de competencia | Nombre de la actividad | Descripción de la actividad | Recursos | Duración | Responsable | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gestionar proyectos informáticos | Levantamiento de requerimientos | Reunión con Triskel Edu, validación del problema y del alcance, y cierre de los requerimientos funcionales prioritarios. | Sala de reunión, presentación de propuesta, acta. | Semanas 1 a 3 | Leonardo Figueroa | Facilitador: el cliente ya entregó un documento inicial con la idea. Obstaculizador: su disponibilidad puede ser irregular. |
| Gestionar proyectos informáticos | Definición del backlog y planificación | Traducción de los requerimientos a elementos del product backlog, priorización y planificación de los sprints. | GitHub Projects. | Semana 4 | Leonardo Figueroa | Facilitador: el alcance ya está acotado en la propuesta aprobada. |
| Construir modelos de datos | Diseño del modelo de datos | Elaboración del modelo entidad-relación: estudiante, objetivo de aprendizaje, ejercicio e intento. | Herramienta de modelado, documentación del temario MINEDUC. | Semanas 5 y 6 | Leonardo Figueroa | Obstaculizador: un diseño incompleto obliga a rehacer trabajo posterior; se revisa en pares antes de implementar. |
| Construir modelos de datos | Implementación de la base de datos | Creación del esquema en PostgreSQL y carga de los objetivos de aprendizaje de los dos ejes del MVP. | PostgreSQL, instancia de base de datos. | Semana 7 | Leonardo Figueroa | Facilitador: el modelo relacional es conocido por el equipo. |
| Desarrollar una solución de software | Construcción del banco de ejercicios | Elaboración de plantillas paramétricas por objetivo, generación de enunciados con apoyo de un modelo de lenguaje y revisión pedagógica. | API de modelo de lenguaje, planilla de revisión. | Semanas 6 a 10 | Nixy Silva | Obstaculizador: es la actividad de mayor volumen; se completa primero un eje antes de iniciar el segundo. |
| Desarrollar una solución de software | Desarrollo de la API y del motor adaptativo | Implementación de los servicios de la aplicación, de la corrección automática y del ajuste de dificultad por umbral de dominio. | Python, FastAPI, repositorio GitHub. | Semanas 7 a 12 | Leonardo Figueroa | Facilitador: el equipo tiene mayor experiencia en Python. |
| Desarrollar una solución de software | Desarrollo de la aplicación móvil | Construcción de la interfaz, del mapa de progresión, de las misiones y del almacenamiento local en el dispositivo. | Flutter, teléfono Android de prueba. | Semanas 7 a 13 | Cristóbal Muñoz | Obstaculizador: Flutter es nuevo para el equipo; se destinan las primeras semanas a una prueba de concepto. |
| Desarrollar una solución de software | Desarrollo del panel de seguimiento | Vista de progreso por objetivo de aprendizaje para el apoderado, con avisos de dificultades recurrentes. | Flutter, API del proyecto. | Semanas 12 y 13 | Cristóbal Muñoz | Depende de que el registro de intentos esté operativo. |
| Realizar pruebas de certificación | Diseño del plan de pruebas | Definición de casos de prueba funcionales y de validación de contenido, con sus criterios de aceptación. | Plantilla de casos de prueba. | Semanas 10 y 11 | Nixy Silva | Facilitador: las plantillas paramétricas permiten verificar automáticamente la respuesta esperada. |
| Realizar pruebas de certificación | Ejecución de pruebas y validación | Ejecución de los casos de prueba, sesión de validación con un grupo de estudiantes y aplicación de mejoras. | Teléfono de prueba, grupo de estudiantes, informe de pruebas. | Semanas 14 a 16 | Nixy Silva | Obstaculizador: el acceso a un curso no está asegurado; se gestiona con anticipación y se contempla una prueba con familiares. |
| Gestionar proyectos informáticos | Despliegue y cierre | Despliegue del sistema, elaboración del informe final y presentación de cierre ante el cliente. | Docker, servicio de nube, informe final. | Semanas 17 y 18 | Todo el equipo | Facilitador: el uso de contenedores hace reproducible el despliegue. |

Plan de Trabajo Proyecto APT

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.